**变更申请单**

**编号： YF-JL.13--**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 变更项目 | | DN15-DN25热量表检定装置上位机 |
| 变更内容 | 变  更  前 | 项目进度计划：于2015.4.15日完成详细设计 |
| 变  更  后 | 项目进度计划：延迟2周，于2015.4.30日完成详细设计 |
| 变更原因/说明：  河南计量院PLC接口项目开发及现场调试  申请人/日期：杨深 2015.4.1 | | |
| 变更后需要同时变更的资料：（方案/硬件原理图/BOM/进度表等） | | |
| 审批意见 | 审批人/日期： | |